Biała Podlaska, 19.06.2026 r.

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów, budowy i przebudowy drogi dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Spis treści

I.	Nazwa zadania	2

II.	Podstawa prawna	2

III.	Opis przedmiotu zamówienia	3

IV.	Zakres zamówienia	3

V.	Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:	7

VII.	Termin realizacji zamówienia	8

VIII.	Kryteria	8

IX.	Wymagania w stosunku do Wykonawcy	8

W związku z wymaganiem wynikającym z umowy o dofinansowanie realizacji wyżej wymienionego projektu zawiadamiam Państwa o możliwości informowania o przypadkach nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów oraz o danych kontaktowych, na które można zgłaszać zidentyfikowane zdarzenia - dokumentem pomocniczym w tym zakresie jest poradnik Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, dostępny na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej:

https://www.fepw.gov.pl/media/116570/Mechanizmy_przeciwdzialania_20230424.pdf

# Nazwa zadania

„Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów, budowy i przebudowy drogi dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

# Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524).

- Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021 -2027” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027/ ).

- Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, opracowanie Fundacji EkoRozwoju i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf ;

- Standard inspekcji i diagnostyki drzew, opracowanie Fundacji EkoRozwoju http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SIIDD.pdf ;

- Standard cięcia i pielęgnacji drzew, opracowanie Fundacji EkoRozwoju http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SCiPD.pdf ;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 889).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w:

- branży inżynieryjnej drogowej;

- branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

  - wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych w ramach nadzorowanej umowy na roboty budowlane nr ZP.272…………………………………z dnia ……………………….. 2026 r. na podstawie dodatkowej oferty cenowej złożonej po wezwaniu przez Zamawiającego.

Zamówienie wiąże się z realizacją projektu pod nazwą „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027.

# Zakres zamówienia

- pełnienie obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524);

- organizację i koordynację we wszystkich branżach całego zadania pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów, budowy i przebudowy drogi dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;

- zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne w tym nadzór nad realizacją umowy nr ZP.272……………………………… z dnia …….. 2026 r. o roboty budowlane, przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego prawa budowlanego;

- kontrolę prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych oraz weryfikację wszelkich zdarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania prac, mających wpływ na harmonogram robót;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną 
i zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID), przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

- całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa 
w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji;

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji przez Wykonawcę robót;

- systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

- sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie;

- całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytku;

- wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych;

- żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 
a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- weryfikację dokumentacji projektowej;

- wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych                i prawnych;

- uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań;

- udzielanie Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia;

- Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest do organizowania narad roboczych – koordynacyjnych minimum 1 raz na 1 miesiąc 
z udziałem przedstawicieli: Inspektorów Nadzoru, Zamawiającego 
i Wykonawcy robót  budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót;

- narady koordynacyjne będą protokołowane przez Wykonawcę, 
a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę;

- składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji w okresach miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne” w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno zawierać:

- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót;

- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu 
z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robót;

- plan robót i finansowania na kolejne miesiące;

- opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych 
w celu ich usunięcia;

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej;

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;

- po zakończeniu inwestycji, Kierownik Nadzoru przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu końcowego; 
w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego.

- sprawozdanie końcowe, powinno zawierać:

- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych;

- protokół odbioru końcowego;

- całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy robót, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy robót, obmiary, aprobaty techniczne, atesty 
i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną.

- częściowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych:

a) sprawdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez Wykonawcę robót drogowych;

b) sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane;

c) weryfikacja zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska;

- kontrolowanie zgodności wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z odpowiednimi wymogami/ przepisami;

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż.;

- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie 
z zamówieniem i obowiązującymi przepisami;

- zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę robót na placu budowy;

- sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót 
o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;

- osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego przy czym czas pracy ww. osób winien wyglądać następująco:

- Kierownik Nadzoru Inwestorskiego – co najmniej 2 wizyty 
w tygodniu w czasie prowadzenia robót (każda wykonana w inny dzień kalendarzowy tygodnia);

- Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót 
w swojej branży (konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego)

- weryfikację geodezyjną podczas wykonywanych robót budowlanych w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia zawodowe, zgodnie z art. 43 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1151, z późn.zm.);

- dokonanie odbioru ostatecznego;

- ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami;

- udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie (ryczałtowe) - bez dodatkowej zapłaty;

- przygotowanie propozycji odpowiedzi na pisma wpływające do Zamawiającego dotyczące nadzorowanej inwestycji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. pisma od Zamawiającego;

- dokonanie zgłoszenia zakończonej inwestycji do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- dokonywanie wszelkich uzupełnień w dokumentacji powykonawczej wynikających z zaleceń PINB.

# Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter zlokalizowana będzie w terenie zabudowanym, w istniejących pasach dróg publicznych objętych dokumentacją, na terenie miasta Biała Podlaska, województwo lubelskie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

- CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

CPV:	71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV:	71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 
i kontrolne

Dodatkowy przedmiot:

CPV:	71250000-5	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne 
i pomiarowe

# Termin realizacji zamówienia

Nadzór inwestorski będzie pełniony:

- Przez cały okres realizacji zadania inwestorskiego polegającego na rozbudowie Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej 
w zakresie budowy drogi dla rowerów, budowy i przebudowy drogi dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- W okresie gwarancji i rękojmi – w ciągu okresu podanego 
w ofercie wykonawcy

# Kryteria

Cena				100 %

cena oferty brutto - 100%, tj. cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia.

# Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że:

Wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi dla pieszych lub dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz oświetlenia, o długości minimum 300 m.

- co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi dla rowerów o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości minimum 300 m.