Biała Podlaska, 23.06.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa zadania

Budowa boiska treningowego o nawierzchni trawiastej, przy ul. Księdza Stanisława Brzóski na działce o nr ewid. 721/5 obręb 0006 w Białej Podlaskiej.

II. Budowa boiska treningowego o nawierzchni trawiastej, przy ul. Księdza Stanisława Brzóski na działce o nr ewid. 721/5 obręb 0006 w Białej Podlaskiej.

Zakres robót obejmuje:

1) prace przygotowawcze i rozbiórkowe,

2) dostawę i montaż nowych obiektów małej architektury tj. piłkochwyty,

3) ustawienie obrzeży,

4) wykonanie nawierzchni trawiastej boiska treningowego

5) niwelację oraz wyrównanie terenu.

6) dostawę i montaż tablicy regulaminowej i Budżetu Obywatelskiego,

7)  powykonawczą dokumentację i inwentaryzację geodezyjną,

III.  Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować  w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. Doświadczenie:

Dwa zadania polegające na budowie boiska o nawierzchni trawiastej.

V.  Okres gwarancji:

60 miesięcy

VI.  Kryteria:

1) Cena  -  100%